- Návrh

- Smlouva o dílo

- Číslo 2019/26

- na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku

čl. 1. Smluvní strany

1.1.	           Objednatel:		Město Vrchlabí

zastoupený:		Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa:		Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:			00 278 475

DIČ:			CZ00728475

bankovní spojení:	Komerční banka

číslo účtu:		107-976260277/0100

  - Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

telefon:		          	e-mail:

- IČO:

- DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo

čl. 2. Předmět díla a místo plnění

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Vrchlabí - hrobka H 108 Jerje - úprava krypty“. Předmětem díla je obnova  krypty hrobky H 108. bude provedena  celková obnova drenážního systému, obnova oken dle původního řešení, včetně doplnění funkce větrání, obnova interiérových parapetů, ostění a nadpraží oken ( zednicky), očištění interiérového kamene, očištění a nátěr kovové konstrukce sloupů a pater na rakve, kontrola a obnova interiérové vpusti včetně ocelové mříže,  odstranění omítek stropů krypty a nahrazení souvrstvím sanačním včetně výmalby, srovnání a doplnění dlažby krypty, očištění a oprava dveří krypty – zajištění funkce zamykání, srovnání kamenných částí nad obnovovanými okny a spárování otevřených spár v soklové části, přerovnání hlavního vstupního schodiště včetně bočních zídek, vytvoření přepadového otvoru na dešťovou vodu do opěrné zdi pod hrobkou.

### 2.2. Dílo bude zrealizováno v souladu s  projektovou dokumentací „ Stavební úpravy krypty hrobky H 108 – Jerie“ zpracované firmou A 177 s.r.o., Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí a  v souladu  s příslušným závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č.j. ŽP/12495/2019-5 ze dne 4.11.2019.

Předmět díla je dále vymezen :,

- veškerou dokumentací poskytnutou  objednatelem v rámci zadání veřejné zakázky na splnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky platí ujednání obsažené v této smlouvě

- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz výměr"), který je  přílohou č. 1 této smlouvy

2.3. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená s provedením díla.

2.4. Veškeré práce budou provedeny dle schválené projektové dokumentace, v případě nutnosti změn v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti se zástupcem objednatele p. Břešťovskou,odbor rozvoje města a ÚP,  tel. 737 225 694 a  projektantem - Ing. Michalem Daňkem tel. 732 839 046.

2.5. Místem plnění je městský hřbitov, hrobka H 108, Familie Jerje,   p.p.č. 742/2  k.ú. Vrchlabí, hrobka  je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek, jako soubor hrobek pod rejstříkovým číslem 103873 a nachází se současně na území Městské památkové zóny Vrchlabí.

čl. 3. Termíny plnění díla

3.1.S ohledem na skutečnost, že realizace předmětu díla je vázána na schválení rozpočtu objednatele a zároveň na získání dotace, je oprávněn zhotovitel zahájit realizaci předmětu díla  výhradně na základě zvláštní písemné výzvy objednatele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není povinen výzvu učinit.

Pokud se rozhodne objednatel vyzvat k realizaci díla dle této smlouvy, je povinen tak učinit nejpozději do 30.4.2020.

Smluvní strany se dohodly na těchto závazných  lhůtách realizace díla:

- 	zahájení realizace díla					…………………….

-  termín splnění  díla  					…………………….

3.2. Doručení výzvy k zahájení plnění předmětu díla je podmínkou odkládací ve smyslu ust. § 548 občanského zákoníku. V případě, že v této lhůtě nebude výzva doručena, smlouva nenabude účinnosti, nedohodnou-li se strany jinak.

3.3. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o předpokládaném termínu doručení výzvy k plnění díla dle této smlouvy neprodleně po rozhodnutí příslušného orgánu objednatele o schválení realizace akce.

3.4. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o dobu přiměřenou posunut termín dokončení.

3.5.   Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, jehož nedílnou součástí a podmínkou  převzetí ze strany objednatele je předání požadovaných  podkladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

3.6. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně pět pracovních dnů předem.

čl. 4. Cena díla

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této

smlouvy  bude proveden za maximální cenu:

Cena celkem bez DPH		……………………………..		Kč

DPH  21%	 			……………………………..		Kč

Cena celkem s DPH			……………………………..	Kč

Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  cena s DPH uvádí pouze jako informační.

4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik.

4.3. Případné vícepráce a méněpráce požadované objednatelem budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných se soutěžní nabídkou zhotovitele, ostatní položky budou oceněny v cenách URS platné pro aktuální období  a předloženy investorovi stavby k odsouhlasení.

čl. 5. Platební podmínky a fakturace

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací protokol potvrdil.

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto dílčí plnění daňový doklad.

5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  použije režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH).

5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň odvede zákazník.“

5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  daňový doklad  vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy.

5.6. Objednatel se zavazuje hradit cenu dílčího plnění dle této smlouvy vždy ve výši 90% částky uvedené na příslušném daňovém dokladu, část ceny dílčího plnění ve výši 10% je pozastávkou objednatele. Tyto pozastávky se zavazuje objednatel uhradit zhotoviteli ve lhůtě do 30 dnů po podepsání protokolu o předání a převzetí celého předmětu díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.

5.7.Splatnost daňových dokladů se sjednává na 15 dnů od jejich doručení objednateli.

čl. 6. Povinnosti objednatele

6.1. Předat vyklizené staveniště v celém rozsahu dle projektu nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy.

6.2. Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce a které je ve vlastnictví objednatele, poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu  rekonstrukce zdarma.

6.3  K termínu předání staveniště objednatel dále zajistí předání :

- 2 paré projektové dokumentace

- závázné stanovisko památkové péče

6.4. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.

čl. 7. Povinnosti zhotovitele

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců  a schválené projektové dokumentace „ Stavební úpravy krypty hrobky H 108 – Jerie“ zpracované firmou A 177 s.r.o., Krkonošská 177, 543 01 Vrchlabí , a  v souladu s podmínkami uvedenými  v závazném stanovisku  č.j. ŽP/12495/2019-5 ze dne 4.11.2019 vydaného Městským úřadem Vrchlabí, odbor životního prostředí.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat postup prací se zástupci odboru ŽP,  památkové péče MěÚ Vrchlabí a zástupcem NPÚ.

7.3. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu.

7.4.  Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této smlouvy o dílo.

7.5.Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy.

7.6. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby v maximální možné míře snížil negativní dopady své činnosti na návštěvníky hřbitova a jeho okolí (omezení prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen provádět průběžně úklid ve všech prostorách dotčených jeho činností tak, aby nedošlo k poškození zdraví osob či majetku. Povinností zhotovitele bude také včas informovat uživatele objektu o termínu zahájení prací a dále i o všech omezeních v užívání objektu v průběhu provádění prací.

7.7. Zhotovitel nese odpovědnost za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku převzetí dodávky objednatelem.

7.8. Zhotovitel  nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí osobu.

7.9. Zhotovitel musí dodržovat na pracovišti bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a dohodnutá ustanovení se správcem hřbitova.

7.7. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je zhotoviteli rovněž písemně.

7.8. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo.

7.9. Ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla) :

a) dokumentace skutečného provedení stavby ve třech provedeních

b) stavební deník

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných projektem nebo příslušnými předpisy a normami a doklady o řádném uložení odpadů ze stavby, fotodokumentaci stavby  apod.

d) potvrzení o provedení stavebních prací v souladu se závazným stanoviskem č.j. ŽP/12495/2019-5 ze dne 4.11.2019 vydaného Městským úřadem Vrchlabí, odbor životního prostředí – pracovníkem odboru ŽP památková péče .

7.10. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené místo pracoviště.

čl. 8. Záruka na jakost  díla

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí příslušné části díla ve stavu způsobilém sloužit svému účelu .(odst. 3.5. této smlouvy)

8.2. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

8.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

8.4. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na náklady zhotovitele.

čl. 9. Sankce

9.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč  za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem splnění díla dle smlouvy delším než 30 kalendářních dnů se smluvní pokuta uložená  dle odst.10.1.  zvyšuje ode dne následujícího po uplynutí této čtrnáctidenní lhůty na 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.2. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.3. V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou z povinností uložených mu dle čl.7 této SOD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za jeden každý případ takového porušení povinnosti.

9.4. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve vzájemně dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. Dohodnutá lhůta musí být přiměřená charakteru reklamované vady.

9.5. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou  má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a  nároků objednatele na náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

9.6.  V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení dle obecně závazných předpisů.

9.7. Smluvní strany výslovně  sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

čl. 10 Společná ustanovení

10.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

10.2.  Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.

11.3. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

10.4.Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků   vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc nastala.

10.5.Objednatel  si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.

čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1.	Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy.

11.2.	Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré dokumenty týkající se zakázky dle této uzavřené smlouvy. Zároveň se zhotovitel zavazuje po stejnou dobu k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen poskytnout objednateli, popř. jiným osobám, které objednatel určí, veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu po dobu min. 10 let od předání stavby. Zhotovitel je povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 podepsaná vyhotovení.

11.4. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne :					          V ……………  dne:

Za objednatele :  Město Vrchlabí			Za zhotovitele:

Ing. Jan SOBOTKA

starosta města Vrchlabí