PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Město Vrchlabí

IČ: 00278475

se sídlem na adrese Zámek čp. 1, 54301 Vrchlabí,

(dále jen „příkazce“)

A

IČ:

Se sídlem na adrese

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

# 1. Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti technického dozoru investora (TDI) na stavební akci: „Sportovně rekreační areál Vejsplachy, krytý bazén – 1.etapa – infrastruktura “ (dále jen „dílo“ či „stavba“), a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon uhradit příkazníkovi odměnu.

- Příkazník prohlašuje, že k zajišťování činností dle této smlouvy disponuje (popř. osobou s – platí pro právnické osoby ) autorizací v oboru dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a činnosti sjednané touto smlouvou bude (tato osoba – platí pro právnické osoby) vykonávat osobně.

(Údaje o fyzické  osobě: - platí pro právnické osoby

Příjmení a jméno: ………………………….

Číslo autorizace …………………………..

- Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu příkazce zajišťovat  činnosti dle této smlouvy jinou osobou.

- Místem plnění je stavba uvedená  v odstavci 1 tohoto článku smlouvy realizovaná na  pozemcích  parc. .č. 621/1,621/2,621/3, 621/4, 632/5,632/14, 632/15, 632/16, 632/18, 632/19, 632/24, 632/29, 632/30,  632/31, 632/50, 636, 1836/1, 1837/3,  1837/9, 1837/8,  vše v k.ú. Vrchlabí, případně další místa jednotlivě určená příkazníkem (např. sídlo příkazníka)

2. Výkon technického dozoru investora

Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru investora zavazuje provádět kontrolu prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny stavby, jakož i platné právní předpisy.

Příkazník se zavazuje v rámci výkonu povinností dle této smlouvy vykonávat zejména  následující činnosti:

- Seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem územního a  stavebního povolení,

- Poskytnout součinnost při přípravě realizace stavby – spolupráce při plnění povinností, uložených příkazci ve stavebním povolení v souvislosti se zahájením stavby,

- Podílet se na kompletaci dokladů pro předání staveniště zhotoviteli, na vlastním předání staveniště zhotoviteli a vykonávat dohled nad řádným vedením  stavebního deníku zhotovitelem,

- Zajistit protokolární odevzdání směrového a výškového vytyčení stavby,

- Podílet se na organizaci a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby min. 1x za 14 dnů, zajistit vypracování zápisů z kontrolních dnů, včetně kontroly plnění úkolů na nich převzatých,

- Průběžně informovat příkazce o postupu realizace stavebních prací,

- Průběžně kontrolovat  plnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo sjednané  příkazcem se  zhotovitelem stavby,

- Průběžně provádět kontrolu souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, včetně jejích změn,

- Účastnit se  projednávání a ověřování správnosti všech dokladů a změn projektových dokumentací stavby,

- Podílet se dle pokynů příkazce na provádění řízení o změnách stavby, zejména na prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci se zástupcem příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předloženým změnám a doporučení dalšího postupu zástupci příkazce, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení příkazcem, evidence rozhodnutí příkazce k předloženým změnám,

- Podílet se na  zpracování  podkladů pro  přípravu návrhů dodatků ke smlouvě o dílo  na předmětnou stavbu,

- Trvale dohlížet na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a na vedení  dokumentace dokončených částí stavby, zajistit pořizování digitální fotodokumentace stavby , zejména u následně zakrytých částí stavby,

- Průběžně  dle potřeby spolupracovat  s projektantem vykonávajícím autorský dozor stavby,

- Spolupracovat  s projektantem dokumentace provádění stavby (DPS)   při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- Provádět průběžnou  kontrolu předávaných podkladů pro dokumentaci skutečného provedení stavby, zvláště u technického vybavení a jiných konstrukcí, které se stanou nepřístupnými po jejich zakrytí,

- Dohlížet na dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby, zajistit posouzení  dopadu změn stavby v průběhu její realizace na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle dispozic příkazce,

- Provádět kontrolu věcné a  finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek soupisů provedených prací a jejich soulad s rozpočtem stavby,

- Neprodleně  informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou, které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu i cenu díla,

- Provádět kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,

- Kontrolovat dodržování standardů materiálů dodávaných zhotovitelem podle DPS,

- Kontrolovat dodržování technologických postupů předepsaných výrobci materiálů, a výrobků, použitých při realizaci díla,

- Kontrolovat, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účast na nich, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek (atesty, protokoly, o požární bezpečnosti zabudovaných prvků, o plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovovaných konstrukcích, o dodržování parametrů ochrany životního prostředí, o dodržování bezpečnostních předpisů apod.), organizační zabezpečení povinností zadavatele při individuálních zkouškách a účast na těchto zkouškách,

- Spolupracovat  se zhotovitelem stavby při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

- Podílet se na přípravě a kontrole dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí,

- Provádět kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,

- Kontrolovat  úplnost dokumentace skutečného provedení stavby a změn a dokladů pořízených během stavby k archivaci u příkazce,

- Podílet se na kompletaci podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků stavebního úřadu,

- Kontrolovat odstraňování vad a nedostatků zjištěných při přebírání stavebních prací a dodávek v dohodnutých termínech,

- Průběžně kontrolovat  a vyhodnocovat účinnost opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí,

- Zajistit zpracování  přehledné a úplné  fotodokumentace stavby  a její předání objednateli,

- Vést samostatný deník o činnosti příkazníka a ten kdykoliv   předkládat na výzvu příkazci.

Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení výkonu TDS nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšují sjednanou cenu.

3.  Doba plnění

- Příkazník se zavazuje vykonávat  činnost dle této smlouvy  v takto vymezeném  období:

Zahájení  činnosti příkazníka:

Neprodleně po doručení písemné výzvy příkazce – termín doručení výzvy závisí na sjednaném termínu realizace stavby (předpoklad duben 2020)

Skončení  činnosti příkazníka:

Po úplném dokončení díla zhotovitelem a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících užívání díla a po předání veškeré dokumentace a dokladů, které byl povinen pořídit příkazník v rámci činnosti dle této smlouvy, příkazci ( předpoklad prosinec 2020).

# 4. Odměna a náhrada nákladů

## Celková odměna za činnost dle této smlouvy  se sjednává

## ve výši: ……………………………………..…,- Kč bez DPH.

,

## Smluvní strany uvádějí, že sjednaná odměna je nejvyšší možnou a obsahuje 
již veškeré náklady příkazníka, které mu vzniknou v souvislosti s obstaráváním záležitostí pro příkazce dle této smlouvy. Mezi tyto náklady se řadí mimo jiné 
i veškeré hotové výdaje, administrativní a jiné pomocné práce, náhrada 
za promeškaný čas, cestovní výdaje, aj. V odměně nejsou zahrnuty náklady na speciální znalecké posudky, které si vyžádá příkazce.

## Příkazník je oprávněn fakturovat sjednanou odměnu příkazci takto:

## Zálohovou fakturu ve výši 50% sjednané odměny nejdříve po  uplynutí 60 dnů od doručení výzvy příkazce k zahájení činnosti příkazníka.

- Zálohovou fakturu ve výši 40 % sjednané odměny  po předání a převzetí stavby příkazcem  ve stavu způsobilém sloužit svému účelu

- Fakturaci celkové výše odměny se započtením zálohových faktur nejdříve po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby  a po předání veškeré dokumentace  a dokladů, které byl povinen pořídit příkazník v rámci činnosti dle této smlouvy, příkazci .

## Lhůta splatnosti faktur se sjednává na  21 dnů ode dne doručení faktury příkazci.

## Práva a povinnosti smluvních stran

## Příkazník je povinen poskytovat činnosti dle této smlouvy  poctivě a pečlivě, chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy příkazce a řídit se jeho pokyny a postupovat při poskytování Služeb s odbornou péčí.

## Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním činností  dle této smlouvy. Všechny údaje, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních projektech, a jiné údaje, se kterými z důvodu plnění této smlouvy přijde příkazník do styku, pokud to jejich povaha připouští, jsou považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## Příkazník je povinen příkazce řádně informovat o tom, jak vyřizování jeho věci postupuje, a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné k uvážení dalších pokynů.

## Zjistí-li příkazník při poskytování činností dle této smlouvy překážku, která znemožňuje jejich řádné poskytnutí , oznámí tuto skutečnost neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění této překážky.

## Příkazník je povinen nahradit příkazci škodu, která vznikne porušením povinnosti řádně plnit činnosti  dle této smlouvy.

## Příkazce je povinen příkazníka správně a úplně informovat o všech věcech souvisejících s činností dle této smlouvy, tj. zejména mu předat potřebné podklady a informace, a je povinen mu poskytovat nutnou součinnost.

## Příkazce je povinen udělit příkazníkovi včas písemnou plnou moc v případě, že to bude pro jeho činnost  potřebné.

## Příkazce je povinen udělovat pokyny příkazníkovi s dostatečným předstihem tak, aby příkazníkovi byla poskytnuta přiměřená doba k řádnému poskytnutí Služby.

## Příkazce je oprávněn pozastavit či omezit výkon plnění dle této smlouvy v případě, že podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných prací nebude  třeba, popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a opětovném zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 kalendářní dny předem.

- Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:

  - smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace ( smlouva o dílo a projektová dokumentace),

  - cenovou nabídku vybraného zhotovitele

  - související doklady , tj. zejména  stavební povolení a podobně

6. Smluvní pokuta

1.   Pro případ prodlení Příkazníka s výkonem některé z povinností dle této smlouvy , ač na to byl písemně upozorněn, může Příkazce za každé takové porušení požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a to i opakovaně.

2.    Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo příkazce  na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou v souvislosti s porušením smluvních povinností.

# 7. Společná ustanovení

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## 2. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

## 3.  Pro zánik této smlouvy platí ustanovení § 2440 a násl. občanského zákoníku

# 8. Závěrečná ustanovení

## 1. Tato smlouva je vyhotovena v písemné podobě. Veškeré její změny a dodatky musejí mít písemnou formu a musejí být podepsány oběma smluvními stranami, pakliže není v této smlouvě uvedeno jinak.

## 2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž příkazce i příkazník obdrží po jednom exempláři.

## 3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž Příkazce se zavazuje toto uveřejnění zajistit. Příkazník  prohlašuje, že údaje obsažené v této smlouvě nejsou jeho obchodním tajemstvím.

## 4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že s jejím obsahem souhlasí a že mají oprávnění k uzavření této smlouvy, jakož i k plnění závazků z této smlouvy vyplývajících. Na důkaz toho, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, ji smluvní strany níže podepisují.

Ve Vrchlabí dne ………………….		V ……………. dne ……………..

________________________			________________________

Ing. Jan Sobotka, starosta

Město Vrchlabí