Číslo jednací:	MUVR/20329/2024/FRAJA		Vyřizuje:	Ing. Jana Fraňková

Spisová značka:	3577/2024				Místo a datum:	Vrchlabí, 17. 5. 2024

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona     č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,                                                    (dále jen „zákon“), s názvem

# „Vrchlabí, ul. K.Čapka  – oprava vodohospodářské infrastruktury, VO, komunikace a sadovnické úpravy“

1. Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

Zadavatel:
Město Vrchlabí
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek 1
IČ: 00278475
(dále jen „zadavatel“)

Kontaktní osoba zadavatele:

kontaktní osoba:	Lukáš Nyč

investiční technik odboru rozvoje města a územního plánování

Mobil: 605 354 698

e-mail: nyclukas@muvrchlabi.cz.

Ing. Jana Fraňková

odbor dotací a veřejných zakázek

mobil: 734 731 851

e-mail: frankovajana@muvrchlabi.cz.

Profil zadavatele:         https://zakazky.muvrchlabi.cz/

(dále jen "profil zadavatele")

2. Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

3. Předmět veřejné zakázky

# Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Vrchlabí, ul. K.Čapka  – oprava vodohospodářské infrastruktury, VO, komunikace a sadovnické úpravy“.

Oprava vodovodu: u SO 01 Vodovodu se jedná o propojení ulice Komenského a Pražské novým řadem TLT DN100.  Na toto nové potrubí budou postupně přepojeny všechny přípojky (6 ks) a dva podružné řady. Na řadu bude vysazen jeden podzemní hydrant. Trasa je vedena souběžně s dnešním řadem OC 65. Bude provedeno dle projektové dokumentace – příloha č. 1.1 ZD - Ing. A. Kreisl

Oprava kanalizace: u SO 02 Kanalizace dojde k výměně jednotné kanalizace, která bude navíc odvodňovat ul. K. Čapka. Zároveň dojde k podchycení veškerých kanalizačních přípojek nadzemních objektů, dále dojde k podchycení přípojek dešť. vpustí a dále dojde k podchycení stáv. odboček stáv. kanaliz. řadů. Bude provedeno dle projektové dokumentace  – příloha č. 1.1  ZD – Ing. A. Kreisl

Oprava komunikace: Oprava komunikace bude provedena dle požadavků Města Vrchlabí na základě rozhodnutí o uložení inženýrských sítí v komunikacích. Bude provedeno dle projektové dokumentace - Příloha 1.2 ZD – Ing.Nývlt

Oprava veřejného osvětlení: Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané PD ke společnému řízení je výstavba veřejného osvětlení v ulici Karla Čapka - Předmětem zakázky je pouze část projektové dokumentace ulice Karla Čapka. Jedná se o 3 ks  svítidel a stožárů 5 m výšky a kabelové vedení v ul. K.Čapka, vše dle projektové dokumentace  – příloha č. 1.3 ZD – Lukáš Jirásek

Sadovnické úpravy: Bude provedena výsadba 9 ks nových stromů, ošetřeno bude 17 ks stromů a kácení proběhne u 2 ks stromů, bude rekonstruován zatravněný pás, vše dle projektové dokumentace – příloha č. 1.4 ZD – Ing. K. Štanglerová

Všechny stavební objekty budou koordinovány se souběžně prováděnou stavbou rekonstrukce plynovodu, která je prováděna mimo tuto veřejnou zakázku jiným zhotovitelem.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen:

- v projektové dokumentaci stavby, která tvoří Přílohu č. 1 ZD  a je rozdělena na části:

Příloha č. 1.1  ZD „Vrchlabí – oprava vodohospodářské infrastruktury v ul. Karla Čapka“ zpracované generálním projektantem Ing. Aleš Kreisl, se sídlem Pražská 1149, 543 01 Vrchlabí, IČO: 61245950

Příloha č. 1.2 ZD  „Vrchlabí – oprava povrchu komunikace v ul. Karla Čapka“ zpracované Ing. Jiří Nývlt, se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové 3, IČO: 27513351

Příloha č. 1.3 ZD „Vrchlabí – veřejné osvětlení v ul. Karla Čapka) zpracované Lukáš Jirásek, se sídlem Lipová 93, 541 01 Trutnov, IČO: 60917008

Příloha č. 1.4 ZD „Vrchlabí – revitalizace stromořadí v ul. Karla Čapka“ zpracované Ing. Kristýna Štanglerová, se sídlem Terronská 873/3, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha, IČO:17548926

(dále jen "projektová dokumentace")

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz výměr"), který tvoří Přílohu č. 2 ZD – pro každou dílčí dokumentaci zvlášť. Obsahuje:
Výkaz výměr k Příloze 1.1.   Oprava vodohospodářské infrastruktury

Výkaz výměr k Příloze 1.2.   Oprava povrchu komunikace

Výkaz výměr k Příloze 1.3.   veřejné osvětlení

Výkaz výměr k Příloze 1.4.   revitalizace stromořadí

Pokládka plynovodů není součástí této veřejné zakázky, neboť město není vlastníkem plynovodné sítě.

Investor rekonstrukce plynovodů: GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, tel +420 555 90 10 10, info@gasnet.cz

Zhotovitel rekonstrukce plynovodů: Progres Liberec s.r.o., se sídlem Vilová 350, 460 10, Liberec 10, tel. 482 313 289, info@progres-lbc.cz. In

4. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín realizace stavby: 17. 6. 2024 – 29. 11. 2024

Místo plnění: ulice K. Čapka ve Vrchlabí v úseku mezi ulicemi Komenského a Pražská.
Přípravná fáze: ihned po uzavření smlouvy.
Stavební objekt SO 01 vodovod a SO 02 kanalizace  předpokládáme do 15.7.2024
Stavební objekt Komunikace a Veřejné osvětlení  předpokládáme do 30.9.2024
Stavební objekt Sadovnické úpravy předpokládáme do 29.11.2024

Dílo bude realizováno na základě podrobného oběma stranami dohodnutého harmonogramu výstavby (dále „harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou dokumentací a požadavky zadavatele.

Závazné lhůty plnění:

- zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) převzetím staveniště v termínu dle dohody smluvních stran v závislosti na související stavbě výměny plynovodů, která by dle aktuálních informací měla být zahájena 06/24, tj. zadavatel předpokládá zahájení realizace díla v termínu od 17. 6. 2024 nejpozději do 17. 6. 2024,

- realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele a v závislosti na realizaci výměny plynovodů, v rámci které je tato zakázka realizována, přičemž zhotovitel je povinen koordinovat své práce s průběhem stavebních prací na výměně plynovodů,

- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí díla do 29.11.2024 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) převzetím staveniště.

5. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace je v kompletní podobě vč. všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/

6. Lhůta, forma a způsob podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 6. 2024 v 10:00 hodin.

- Forma a způsob podání nabídek - nabídky se podávají písemně výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje „E-ZAK“, na němž je zřízen profil zadavatele tj.:

- adresa profilu zadavatele: https://zakazky.muvrchlabi.cz/

Nabídky mohou být podány výhradně prostřednictvím tohoto elektronického nástroje tj. prostřednictvím profilu zadavatele.

- Podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě jsou uvedeny v čl. 13 odst. 2 zadávací dokumentace.

- Jazyk nabídky - nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Cizojazyčné doklady se předkládají s překladem do českého jazyka, a to s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a s výjimkou dokladu o vzdělání v latinském jazyce, které se předkládají bez překladu. Veškeré cizojazyčné texty a informace v nabídce musí být opatřeny překladem do českého jazyka, a to s výjimkou technických specifikací, kdy se jedná o standardně používanou terminologii k určitým hodnotám, výpočtům či funkcím.

7. Požadavky na prokázání kvalifikace

- Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti v rozsahu § 74 odst. 1 zákona předložením čestného prohlášení (vzor prohlášení o splnění základních způsobilosti je přílohou č. 3 zadávací dokumentace). Vybraný dodavatel v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy doloží doklady k prokázání splnění základní způsobilosti způsobem dle § 75 odst. 1 zákona.

- Zadavatel požaduje k prokázání splnění profesní způsobilosti předložit:

  - dle § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

  - dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, a to zejména doklad o oprávnění k podnikání dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tj. výpis ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - dodavatel doloží minimálně živnostenské oprávnění pro „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“,

  - dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ a čestné prohlášení o poměru této osoby k dodavateli.

Osoba disponující osvědčením o autorizaci v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost dle výše uvedeného, bude v rámci plnění předmětné veřejné zakázky vykonávat odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucího) v souladu s požadavky stavebního zákona a v souladu s příslušnými ustanoveními vzorové smlouvy o dílo v příloze zadávací dokumentace. Tato osoba se tedy musí shodovat s osobou určenou jako stavbyvedoucí zhotovitele.

V případě, že osoba, jejímž prostřednictvím se odborná způsobilost zabezpečuje, je v jiném pracovním poměru než zaměstnaneckém, pak se k této osobě přistupuje jako k jiné osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje část kvalifikace, tj. platí pro něj podmínky uvedené v § 83 zákona a v čl. 5 odst. 7 ZD.

- Zadavatel požaduje k prokázání splnění technické kvalifikace předložit dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vč. osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací. Doba posledních 5 let se považuje za splněnou v případě, kdy stavební práce uvedená v seznamu byla v průběhu této doby dokončena.

Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kritéria technické kvalifikace - dodavatel doloží alespoň 3 stavby zahrnující výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících vodovodních řadů vč. přípojek ve finančním objemu těchto prací min. 5 mil. Kč bez DPH každá stavba.

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatelé dle ustanovení § 53 odst. 4 zákona předkládají v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Za elektronickou prostou kopii dokladu jsou považovány i oskenované kopie listinných dokladů. Originálem dokladu v elektronické podobě je doklad opatřený uznávaným elektronickým podpisem vydavatele nebo převedený konverzí z listinné do elektronické podoby. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

- Dodavatel může nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, přičemž tento výpis dle § 228 odst. 1 zákona nahrazuje doklady prokazující základní způsobilost dle § 74 a doklady prokazující profesní způsobilost dle § 77 v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. Dodavatel dále může k prokázání kvalifikace předložit platný certifikát vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů ve smyslu § 234 odst. 1 zákona, přičemž se má za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

- V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně, ostatní podmínky kvalifikace prokazují dodavatelé společně.

- Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob - dodavatel může prokázat část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

  - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

  - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

  - doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a

  - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle předchozího písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle předchozího písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Doklady k prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob lze v nabídce v souladu s § 53 odst. 4 zákona nahradit čestným prohlášením.

8. Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy v Kč bez DPH.

Pravidla pro hodnocení nabídek ve smyslu § 115 zákona:

- kritéria hodnocení - jediným kritériem hodnocení je nabídková cena v Kč bez DPH,

- metoda vyhodnocení nabídek v daném kritériu - nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH,

- váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii - kritérium nabídkové ceny v Kč bez DPH je jediným kritériem hodnocení.

Ve Vrchlabí 17. 5. 2022

……………………………..

Ing. Jan Sobotka

Starosta města

…………………………….

Alfred Plašil v z.

Místostarosta města