Číslo jednací:	MUVR/40669/2024/FRAJA		Vyřizuje:	Ing. Jana Fraňková

Spisová značka:	6860/2024				Místo a datum:	Vrchlabí, 27. 9. 2024

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE,

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále jen „Výzva“)

Ve smyslu ust. § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se pro toto řízení zákon o veřejných zakázkách nepoužije, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto zákona.

Název veřejné zakázky:

„Výměna kotlů ÚT, Krkonošská 630, Vrchlabí“

Zakázka je zadávána elektronicky.

Příjem nabídek je písemně výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje „E-ZAK“, na němž je zřízen profil zadavatele.

Druh zadávacího řízení:		zadávací řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Režim zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu

Druh veřejné zakázky:		veřejná zakázka na stavební práce

Výzva

k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

1. Vyhlášení zadávacího řízení:

Veřejný zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna kotlů ÚT, Krkonošská 630, Vrchlabí“.

Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ veřejnou zakázkou malého rozsahu a v souladu s § 31 ZZVZ není zadávaná v zadávacím řízení podle ZZVZ. Pokud zadavatel v této výzvě uvádí jakékoliv odkazy na ZZVZ, činí tak pouze z důvodu podpůrného (analogického) užití některých právních institutů, termínů nebo postupů upravených ZZVZ.

2. Informace o veřejném zadavateli:

Zadavatel: 		Město Vrchlabí,

Statutární zástupce: 	Ing. Jan Sobotka, starosta města

Sídlo: 			543 01 Vrchlabí, Zámek č. p. 1,

IČ: 			00278475,

DIČ: 			CZ00278475

Telefon:		499 405 310

e-mail:			posta@muvrchlabi.cz

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku: 	Ing. Martin Knob

Energetik města

Mobil: 731 644 538

e-mail: knobmartin@muvrchlabi.cz.

Ing. Jana Fraňková

odbor dotací a veřejných zakázek

mobil: 734 731 851

e-mail: frankovajana@muvrchlabi.cz.

3. Název zakázky:

„Výměna kotlů ÚT, Krkonošská 630, Vrchlabí“.

4. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výměna kotlů ÚT v budově Městské knihovny, Krkonošská 630. V současné době je vytápěna 2 plynovými stacionárními kotli Destila DPL o výkonu 49,5 kW, rok výroby 1993. Současný stav původních kotlů je na hranici životaschopnosti. Zadavatel požaduje demontáž stávajícího zařízení, stavební úpravy, definuje potřebu tepla a paliva, dodání zdrojů tepla, ústřední vytápění, tepelné izolace, nátěry zařízení ÚT, rozvod plynu a nakládání s odpady dle přiložené technické zprávy k projektu výměny kotlů ÚT. V případě teplot klesajících během dne dlouhodobě pod 0° C by přerušení dodávky tepla nemělo přesáhnout 24 hodin.

V předmětu veřejné zakázky jde o úplné a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

Činnosti související s prováděním prací (pokud je pro realizaci díla třeba):

Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

- Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.).

- Vytýčení podzemních sítí před zahájením stavby a doložení písemného souhlasu správců sítí s realizací stavby po jejím dokončení.

- Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.

- Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně bezpečného pohybu uživatelů komunikací.

- Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.

- Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby.

- Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu – vážní lístky dle požadavků správního orgánu po ukončení stavby (pouhé prohlášení nepostačuje).

- Fotodokumentace průběhu provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD.

- Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, zhotovení zaměření stavby (geometrický plán) a dokumentace skutečného provedení (ve 2 vyhotoveních).

- Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby.

Dokumentace díla je přílohou č. 2 této výzvy.

5. Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 2. 10. 2024 v 15:00 hodin, se srazem uchazečů před budovou objektu č.p. 630 Krkonošská ve Vrchlabí. Uchazeč předem ohlásí zájem o prohlídku stavby kontaktní osobě telefonicky nebo e-mailem. V odůvodněném případě je možné domluvit i jiný termín prohlídky.

6. Doba a místo plnění zakázky:

Předpokládaný termín realizace: 21. 10. 2024 až 15. 11. 2024.

Místem plnění je objekt č.p. 630 v ulici Krkonošská ve Vrchlabí. Vlastníkem je Město Vrchlabí, se sídlem Zámek 1, 543 01, Vrchlabí. Objekt se nachází v městské památkové zóně.

7. Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek: do 9. 10. 2024 do 10:00 hod.

8. Místo pro podání nabídky:

Místo pro podání nabídek: 	- výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

9. Způsob jednání s účastníky:

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://zakazky.muvrchlabi.cz/ od 27. 9. 2024. Na téže adrese budou k dispozici i dodatečné informace poskytované zadavatelem, či případné požadavky na vysvětlení zadávacích podmínek.

10. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje uvedení maximální ceny za kompletní a řádné provedení díla. Konstrukce ceny bude obsahovat všechny práce potřebné k zajištění plnění díla. Veškeré ostatní související náklady, které nejsou v soupisu prací uvedeny jako samostatná položka, musí dodavatel zahrnout do položek v soupisu prací obsažených. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže, popřípadě zadávací řízení zrušit. Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění díla. Jako součást nabídky je uchazeč povinen přiložit doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Dodavatel dává podáním nabídky souhlas se zveřejněním údajů o jeho nabídce a se zpracováním osobních údajů obsažených v nabídce v rozsahu nezbytném pro evidenci veřejných zakázek.

11. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu na předmět výběrového řízení v souladu s podmínkami zadání a zadávacích specifikací.

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek. Uchazeč ve své nabídce doloží prohlášení o vázanosti svou nabídkou po výše uvedenou dobu.

Dodavatel dává podáním nabídky souhlas se zveřejněním údajů o jeho nabídce a se zpracováním osobních údajů obsažených v nabídce v rozsahu nezbytném pro evidenci veřejných zakázek.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěže změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky soutěže, popřípadě zadávací řízení zrušit.

Uchazeč může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku, a to výhradně elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na výše uvedené adrese. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě.

12. Požadavky na variantní řešení:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

13. Obsah a forma nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

1. Vyplněný „Krycí list nabídky“

2. Doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené v bodu 15. výzvy.

3. Seznam obdobných plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, obsahující kontaktní údaje objednatele.

4. Doplněné položkové rozpočty.

5. Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo, příloha č. 3 zadávací dokumentace.

6. Soupis případných poddodavatelů s doklady prokazující splnění kvalifikace.

7. Případné principy environmentálního a sociálního způsobu realizace veřejných zakázek, dle ust. § 6, odst. 1, 2, 3, 4, zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nedoložení těchto principů není důvodem k vyloučení nabídky.

14. Vysvětlení zadávacích podmínek:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

15. Požadavky na prokázání kvalifikace:

Uchazeč je povinen doložit splnění kvalifikačních předpokladů předložením dokladu o oprávnění k podnikání v oboru s předmětem podnikání odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v prosté kopii. Doklady opravňující k podnikání a výpis z obchodního rejstříku budou předloženy v prosté kopii. Před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen na vyžádání předložit originální doklady zadavateli k nahlédnutí. Dalším předpokladem pro plnění veřejné zakázky je uvedení výčtu činností obdobných tomuto zadání ve srovnatelném rozsahu a ceně realizovaných uchazečem v posledních třech letech.

16. Environmentální a sociální principy zadávání veřejných zakázek:

Dle ust. § 6, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zadavatel při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky vhodné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. V případě, že uchazeč doloží při zadání nabídky zpracované řešení některého z výše uvedených principu, které jsou podrobněji popsány v ust. § 26, odst. 1, písm. p), q), r), zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, bude to zohledněno při výběru dodavatele díla (viz kritéria hodnocení).

17. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky, které jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, přiřazené jako příloha č. 3. veřejné zakázky, jsou dodavatelé povinni doplnit na místech označených …XX… a podepsaný návrh této smlouvy přiložit k nabídce.

18. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů:

Poddodavatelé nejsou přípustní.

19. Kritéria hodnocení:

Hodnotícím kritériem bude cena díla (0-85 bodů), počet zdravotně znevýhodněných osob podílejících se na realizaci stavby (0-5 bodů), doložení metodiky, kterou uchazeč využívá pro práci se znevýhodněnými osobami (0-5 bodů), využívání produktů šetrných k životnímu prostředí (0-5 bodů).

Toto hodnocení je možné pouze za předpokladu, že bude dodržena úplnost podané nabídky.

20. Přílohy zadávacích podmínek:

Přílohy: 	1) Krycí list nabídky

2) Technická zpráva k projektu výměny kotlů ÚT. Zpracovaná Evou Žižkovou

3) Návrh smlouvy o dílo

4) Položkové rozpočty

Ve Vrchlabí dne 27. 9. 2024

Ing. Jan Sobotka

starosta města Vrchlabí