Výzva

k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu

Město Vrchlabí,

Sídlo:  543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,

IČ:  00278475,

DIČ: CZ00278475

zastoupené starostou města ing. Janem Sobotkou

jako veřejný zadavatel vyzývá tímto  k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Vrchlabí, ulice Komenského, oprava vodovodu - II“.

V souladu s ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“)  není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v zadávacím řízení  dle ZZVZ.

1) Druh veřejné zakázky :

veřejná zakázka na stavební práce. Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č.6.3.  této Zadávací dokumentace

.

2) Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je oprava vodovodu včetně přípojek, oprava kanalizačních přípojek a oprava zhlaví šachet

3) Popis způsobu provedení veřejné zakázky:

Předmět díla zahrnuje tyto práce:

- zakázka zahrnuje opravu vodovodu - spočívá ve výměně dožilého vodovodního potrubí za nové LT potrubí s plastovou výstelkou v délce 476,9m  DN 200, PN10, třída C100 včetně provedení přípojek a opravu kanalizace – provedení nových přípojek kanalizačního vedení - 9ks obnova, 2ks nové.  Na kanalizačním řadu dojde k opravě zhlaví 10ks šachet pro použití plovoucích poklopů.

- provedení dalších prací nezbytných pro řádné dokončení díla

Zhotovitel je povinen:

- veškeré práce provádět v souladu s bezpečnostními předpisy

- minimalizovat negativní účinky stavby na okolní prostředí

- likvidovat vzniklé odpady v souladu s platnými předpisy

- vést  pro dílo stavební deník

- uvést pozemky do původního stavu

Zhotovitel  je povinen provádět práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na obyvatele města (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen provádět průběžně úklid pracoviště.

4) Rozsah stavebních prací:

Celkový rozsah všech prací je stanoven touto výzvou k podání nabídek s jejími přílohami , zejména projektovou dokumentací (příloha č. 6.2 výzvy k podání nabídek) , smlouvou o dílo (příloha č.6.3 výzvy k podání nabídek) a slepým soupisem prací (příloha č.6.4 výzvy k podání nabídek)

5) Doba a místo plnění veřejné zakázky :

Zahájení díla: 	nejdříve 				1. dubna 2020, pouze na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění, zaslané nejdéle do 09.03.2020

Ukončení díla:  	nejpozději				do 22.června 2020

Zaslání písemné výzvy objednatele k zahájení plnění bude ve smlouvě o dílo uzavřené s vybraným dodavatel sjednáno jako podmínka odkládací. Nebude-li tato podmínka splněna, smlouva o dílo nenabude účinnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tímto ustanovením není dotčena povinnost objednatele řádně zveřejnit smlouvu o dílo v Registru smluv.

Místem plnění je město Vrchlabí, Komenského ulice, hlavní práce proběhnou na 454/16, 1824/2, 1828/2, 1828/3, 1831/2, 1831/3, (další pozemky viz technická zpráva) v k.ú. Vrchlabí

6) Obsah zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci tvoří:

6.1) tato výzva

6.2) projektová dokumentace : „Oprava vodovodu – Komenského ul., Vrchlabí, km 0,000 00 – 0,476 90, délka 476,9m, projektanta: Ing. Aleš Kreisl, Fügnerova 42, 543 01 Vrchlabí.

6.3) Návrh smlouvy o dílo č. 2019/13

6.4) Slepý soupis prací

7) Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace:

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese : https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_201.html  od 04.06.2019. Na téže adrese budou k dispozici i dodatečné informace poskytované zadavatelem.

8) Lhůta a místo pro podání nabídek :

Lhůta pro podání nabídek:  do 27.01.2020 do 9 00 hod.

Místo pro podání nabídek: - poštou na adresu zadavatele

- osobně na podatelně zadavatele nebo na kontaktním místě

Kontaktní místo        	- Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování

Kontaktní osoba 	          - Ing. Jiří Pohl - tel. 499 405 337, fax. 499 405 310

pro veřejnou zakázku	      e-mail: pohljiri@muvrchlabi.cz

Nabídku uchazeč předloží písemně v uzavřené obálce označené :

“Veřejná zakázka - neotvírat”, s uvedením názvu: „Vrchlabí, ulice Komenského, oprava vodovodu-II“.

9) Požadavky na kvalifikaci uchazeče :

Uchazeč musí být oprávněn k podnikání  v oboru  odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

10) Obsah a forma nabídky:

Nabídka musí obsahovat:

- vyplněný titulní list

- celková nabídnutá cena uvedená v Kč bez DPH a s DPH

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (v neověřené kopii)

- výčet činností uchazeče obdobných tomuto zadání

- vyplněný soupis prací

- uvedení délky záruční doby  (zadavatel požaduje  minimální záruční dobu 60 měsíců od  předání díla)

- doplněný a podepsaný  návrh smlouvy o dílo

11) Prohlídka předmětu plnění veřejné zakázky:

Místo realizace je volně přístupné, zadavatel nezajišťuje organizovanou prohlídku místa.

12) Informace o termínu otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se koná dne 17.06.2019 v 9:15 hod v budově Městské úřadu Vrchlabí, Zámek č.p.1, Vrchlabí, II.patro, velká zasedací místnost. Uchazeč dává podáním nabídky souhlas se zveřejněním jeho identifikačních údajů a nabídkové ceny na shora uvedenou zakázku.

13) Další podmínky zadavatele

a) zadavatel je oprávněn kdykoliv  omezit předmět veřejné zakázky s tím, že cena  díla se v takovém případě sníží o  cenu nerealizované části veřejné zakázky  dle položkového rozpočtu uchazeče, a to bez nároku uchazeče na  úhradu jakýchkoliv nákladů vzniklých  mu omezením předmětu díla.

b)  zadavatel neposkytuje zálohy na cenu díla.

c)  oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude doručeno prostřednictvím oznámení na profilu zadavatele:     (https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_201.html)

d) uchazeč je povinen provádět práce tak, aby minimalizoval negativní dopady stavební činnosti na obyvatele města (omezení prašnosti, hluku apod.) a je povinen provádět průběžně úklid pracoviště

e) uchazeč je povinen denně likvidovat odpad vzniklý při plnění veřejné zakázky

Ve Vrchlabí dne   10.06.2019

Otisk úředního razítka

--------------------------------------		      	 Ing. Jan Sobotka, v.r.

starosta města Vrchlabí